# 寻栖 HabitMeter v1.2.0：P2 多候选对比总结

生成日期：2026-05-16

这份文档说明 P2 阶段做了什么，以及本轮最终验收发现和修复了什么。

# 一、本轮升级的定位

v1.1.0 已经能对单个居住地给出评分、结论、配套解释和通勤推荐。v1.2.0 的重点是把产品从“单地址分析”推进到“多候选比较”：用户可以把多个候选地址保存到本地清单，并横向比较它们。

# 二、主要新增能力

| 能力 | 本轮做了什么 | 用户感受到的变化 |
| --- | --- | --- |
| 候选清单 | 新增 CandidateLocation 数据模型和 localStorage 持久化 | 用户可以把当前分析加入候选，不需要登录也能本地保存 |
| 候选管理 UI | 新增候选清单面板，支持名称、备注、状态、查看、删除 | 用户可以管理多个备选居住地 |
| 对比引擎 | 新增候选排名、综合最优、维度优胜、summary 和 warnings | 产品能自动判断哪个候选更均衡、哪项更突出 |
| 对比界面 | 新增桌面表格和移动卡片，对比综合、通勤、交通、生活、医疗、休闲 | 多个候选之间的差异更直观 |
| 偏好模式 | 新增均衡、通勤优先、生活便利优先、交通优先、医疗优先 | 不同决策偏好下可以重新排序候选 |
| 复制报告 | 新增文本对比报告，一键复制 | 用户可以把对比结果保存到笔记或发给别人讨论 |

# 三、最终验收中补的修正

• NextAuth 增加 trustHost: true，修复生产服务本地访问 /api/auth/session 的 UntrustedHost 500 问题。

• 候选列表改为客户端 effect 加载 localStorage，避免 hydration 不稳定。

• 无当前地址时，候选清单仍展示已有候选，只是不允许新增候选。

• 候选对比面板的候选列表和偏好模式也改为客户端 effect 加载。

• 桌面端和移动端候选面板都接入 candidateVersion，添加/删除后能同步刷新。

# 四、最终检查结果

• 生产构建通过。

• 生产服务可以启动，首页返回 HTTP 200。

• /api/auth/session 返回 HTTP 200，未登录时为 null。

• /api/route/driving 缺少参数时返回 HTTP 400 和明确错误。

• 没有新增 npm 依赖。

• 没有修改 Prisma 数据库 schema。

• 没有写入真实密钥，业务代码没有重新暴露高德 Web 服务 Key。

• P3 的服务端同步没有被标记为已完成。

# 五、当前限制

• 候选清单当前只保存在当前浏览器 localStorage，换设备或清缓存会丢失。

• 候选快照不会自动刷新，需要用户重新查看地址后再加入新候选。

• 复制报告是纯文本，不是 PDF，也没有分享链接。

• 本次环境没有图形浏览器自动化能力，因此没有实际点击地图、拖拽移动端抽屉或完成高德地址真实检索；已完成构建、源码和 HTTP 运行态检查。

# 六、版本结论

v1.2.0 可以定义为：寻栖 MVP 的多候选地址对比版。它把产品从“分析一个地址”推进到“比较多个候选”，是产品能力上的重要升级。下一阶段 P3 最值得做的是候选服务端同步、路线地图可视化、候选快照刷新和更完整的报告导出。