# 寻栖 HabitMeter v1.0.1：P0 技术修复总结

生成日期：2026-05-16

这份文档面向产品和项目理解，解释本轮 P0 修复主要做了什么、为什么重要，以及当前产品状态。

# 一、本轮修复的定位

P0 不是新增产品功能，而是把已经完成的 MVP 修到“可稳定构建、密钥更安全、错误更可控、文档更可信”的状态。简单说，v1.0.0 是刚好能跑通的 MVP，v1.0.1 是经过上线前基础加固的 MVP。

# 二、主要改动

| 模块 | 做了什么 | 带来的效果 |
| --- | --- | --- |
| 构建与类型 | 统一 NextAuth Session 类型，补充 session.user.id 类型声明，修复 TypeScript build 错误 | 项目可以通过生产构建，登录、收藏相关代码不再依赖 as any |
| 路线请求安全 | 删除前端硬编码高德 Web 服务 Key，通勤路线改为请求 /api/route/* 服务端代理 | Web 服务 Key 不再暴露到浏览器端，安全性明显提升 |
| 环境变量 | 新增 src/lib/env.ts，集中读取和校验地图、认证、数据库相关环境变量 | 缺配置时更容易定位问题，减少运行时突然崩溃 |
| 错误状态 | 补充地图加载失败、路线失败、地址无结果、收藏失败等提示 | 用户不再面对白屏、无限 loading 或无反馈操作 |
| POI 口径 | 在 POI 返回结果中增加 dist <= 3000m 的二次过滤 | 地图上的 3km 圆和列表数据口径一致 |
| 代码清理 | 清理 MapContainer 中未使用函数、未使用类型和风险引用 | 降低后续维护成本 |
| 文档同步 | 更新项目上下文、技术规范、执行计划和开发日志 | 文档和真实代码状态保持一致 |

# 三、修复后的产品状态

• 当前产品仍然是 MVP：核心体验是输入居住地 A、输入工作地 B、查看 3km 生活圈、查看四类通勤方案、登录后收藏地址。

• 与 v1.0.0 相比，v1.0.1 没有大幅改变用户界面，但底层稳定性、安全性和异常反馈更可靠。

• 生产构建已通过，可以把 v1.0.1 作为进入下一轮 P1 产品增强前的稳定基线。

# 四、我做的最终检查

• 运行生产构建：通过。

• 检查前端硬编码高德 Web 服务 Key：未发现。

• 检查前端组件直连高德 REST API：未发现，REST API 仅保留在服务端代理中。

• 检查 session.user as any：未发现。

• 检查 MapContainer 的 dead code 风险引用：未发现。

• 检查 POI 3km 二次过滤：已存在。

• 检查路线、地图、收藏、地址搜索错误状态：已存在。

# 五、仍需注意的事情

• NEXT_PUBLIC_AMAP_SECRET 仍会进入客户端，这是高德 JS API 2.0 的浏览器端安全配置用法；上线时必须在高德控制台配置域名白名单。

• SQLite 适合本地开发，不适合多实例生产部署；真正上线前建议迁移 PostgreSQL 或其他托管数据库。

• 路线目前主要在侧栏文字展示，地图上不画路线；这属于 P1 产品体验增强，不属于 P0。

• 当前工作区还有 .claude 本地配置改动，未纳入 v1.0.1 产品代码提交。

# 六、版本结论

v1.0.1 可以定义为：寻栖 MVP 的 P0 稳定版。它完成了构建修复、密钥保护、环境变量治理、错误状态补齐、POI 口径修正、代码清理和文档同步。下一阶段可以在这个基础上进入 P1：居住评分、结论卡、通勤推荐、多地址比较等产品增强。